- Mesto Vrútky

- Predkladacia správa

- Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 16.04.2019.

Názov materiálu: Správa o plnení uznesení - zrušenie uznesenia

Materiál obsahuje: -   predkladacia správa

-    dôvodová správa

Návrh na uznesenie :

- Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

- ruší uznesenie č. 11/2015 zo dňa 10.02.2015: bod II.

„Prednostovi MsÚ realizovať práce na výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach s tým, že 1 x ročne bude informovať poslancov o postupe a problémoch pri plnení tejto úlohy.

Z: v texte 					T: trvalý, do ukončenia predmetu plnenia“

- Vo Vrútkach, 16.04.2019

Spracoval:  JUDr. Ing. Rišianová, vedúca odboru služieb

Predkladá: Ing, Mgr. Anna Sviteková, prednostka MsÚ

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Mesto Vrútky na základe nutnej potreby nového pohrebiska vo Vrútkach, vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného pohrebiska, vykonáva prípravné práce na jeho realizácii. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach (ďalej len MsZ) č. 2/2009 zo dňa 17.2.2009 bodom U/10 bolo schválené informovať MsZ o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach.

Možno konštatovať, že z hľadiska projekčnej prípravy bol ukončený proces špecifikácie územia, cenovej kalkulácie prípravných prác, zastavovacej štúdie, spracovaný polohopis a výškopis, zidentifikované bolo územie a vlastníci pozemkov, bola uzavretá zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.

Proces prípravných prác postúpil do štádia výkupu pozemkov. Išlo a ide o finančne veľmi náročnú akciu. V roku 2014 na aprílovom zasadnutí MsZ bol predložený materiál postupu výkupu pozemkov, ktorý bol aj schválený. Výkupy pozemkov sú rozdelené do 3 etáp. Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach bola schválená 1. etapa vysporiadania pozemkov pod nové dielo „Nové mestské pohrebisko a obradná sieň mesta Vrútky.“ Výkupy sa realizujú za cenu určenú odborným odhadom v sume 4,95 /m2.

V prvej etape išlo o  9 vlastníkov. V roku 2019 sú všetky pozemky okrem pozemku, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, vykúpené. Celkový výkup tejto prvej etapy predstavuje pri odhadnej sume 131 288,85 EUR.

Mesto Vrútky má na základe uvedených vysporiadaní vo vlastníctve 23 tis. m2 a je preto potrebné začať na ďalšej príprave tohto diela – projekčných prácach k stavebnému konaniu  a celkovej výstavbe diela. Z uvedeného vyplýva, že ukončením prvej etapy výkupu pozemkov, nie je nutnosť informovania o realizácii príprav nového pohrebiska.  Ak vznikne potreba, v zmysle projektovej dokumentácie dokúpiť určité časti pozemkov z druhej alebo tretej etapy, bude to realizované samostatnými uzneseniami.