Mesto Vrútky

Určené:  na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 18.10.2016

Názov materiálu: obstaranie projektovej dokumentácie a určenie podmienok

výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v lokalitách č.

2.3 plocha na ulici Hájska nad areálom Doprastavu, UO 004 a

č. 2.6 Kopanice, UO 003, ktoré boli schválené v rámci  Zmien

a doplnkov č.2 Územného plánu mesta Vrútky.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach :

Berie na vedomie správu o priebehu činností pre obstaranie projektovej dokumentácie a určením podmienok na umožnenie a povolenie výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v lokalitách č. 2.3 plocha na ulici Hájska nad areálom Doprastavu, UO 004 a č. 2.6 Kopanice, UO 003, ktoré boli schválené v rámci  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu mesta Vrútky.

Vo Vrútkach: 30.09.2016

Spracoval: Ing. Dušan Kramár vedúci odboru výstavby, dopravy a ŽP

Predkladá: Ing. Dušan Kramár vedúci odboru výstavby, dopravy a ŽP

Správa o plnení uznesenia č.98/2016

Na základe príkazného listu primátora mesta č.02/2016 začali aktívne prípravné práce a činnosti potrebné k zabezpečeniu obstarania projektovej dokumentácie pre umožnenie výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v častiach urbanistických okrskov 003 a 004, v lokalitách č.2.3 a č.2.6.

Postupné body sú

- Stanoviť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb predbežnú hodnotu zákazky

- Zabezpečiť VO spracovateľa PD v zmysle zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a internej smernice o VO

- Uzatvoriť s víťazom VO zmluvu s presným termínom odovzdania spracovanej PD

- Zosumarizovať prílohy a doklady k podaniu žiadosti o Územné rozhodnutie

Momentálne aktívne pracujeme na bode č. 1 „stanovenie predbežnej hodnoty zákazky“ Predbežný termín získania predbežnej hodnoty 18.10.2016