Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.5.2014.

Názov materiálu: Investičný zámer – vybudovanie novej konštrukcie krovu v stavbe „Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky – Stavebné úpravy a nadstavba“.

Materiál obsahuje: 	 -     predkladacia správa

- dôvodová správa

- príloha

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

- schvaľuje realizáciu investičného zámeru – vybudovanie novej konštrukcie krovu v stavbe „Polyfunkčný objekt Kriváň Vrútky – Stavebné úpravy a nadstavba“ vo výške 40 000,- EUR z návratných finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1/2014.

Spracoval: Ing. Ján Simonides

Predkladá: Ing. Miroslav Mazúr

Vo Vrútkach, 15.5.2014

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Generálna rekonštrukcia objektu Kriváň sa od 80.tich rokov minulého storočia na objekte nerealizovala. Preto Mestský úrad vo Vrútkach začal vyvíjať iniciatívu na záchranu tejto nehnuteľnosti. Uskutočnilo sa niekoľko konaní na úrovni poslancov, komisií, mestského zastupiteľstva so zástupcami mesta. Dospelo sa k záveru, že rekonštrukcia je nevyhnutná. Z toho dôvodu boli na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zo dňa 3.11.2011 zadané práce na prípravu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Najprv bola vypracovaná architektonická štúdia, k nej sa na základe požiadaviek poslaneckého zboru dopracovával lokalitný program v 1. nadzemnom podlaží – knižnica a jej zázemie, domeriaval sa skutkový stav podkrovia.

Záver zo spoločnej pracovnej komisie zastupujúcej členov stavebnej a finančnej komisie bol, že na prízemí s konečnou platnosťou bude premiestnená terajšia Knižnica Hany Zelinovej aj s odborom kultúry a na poschodí budú prevedené úpravy pre multifunkčnú miestnosť, ktorej parametre a vybavenosť by dokázala vyhovovať aj ako malá kongresová hala, sobášna sála, sála pre rôzne spoločenské akcie. 11.6.2012 posúdila a pripomienkovala projektovú dokumentáciu stavebná a finančná komisia ako aj zo strany ostatných členov komisií, ktorí sa uvedeného rokovania zúčastnili. 12.6.2012 na pracovnej porade MsZ bola prevedená vizualizácia rekonštrukcie predmetného objektu Kriváň priamo zúčastnenými architektmi p. Ing. arch. Jarabom a Ing. arch. Lepejom. Zo záverov stavebnej a finančnej komisie vyplývalo, že po stránke stavebnej časti rekonštrukcie nie sú žiadne výhrady, viac názorov a pripomienok bolo riešených pri interiéri, ktorý v predchádzajúcom schvaľovaní nebol riešený.

Dňa 19.6.2012 bol uznesením MsZ č. 83/2012 schválený postup pri zabezpečovaní rekonštrukcie objektu Kriváň, tak ako navrhol MsÚ Vrútky na pracovnej porade  12.6.2012. Po uskutočnení projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, zrealizovalo sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré bolo Úradom pre verejné obstarávanie zrušené. Nové verejné obstarávanie bolo vykonané v roku 2014 a dňa 5.3.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo na zhotovenie stavby. Na základe začatia prác na stavbe firma SOAR, s.r.o. informovala vedenie mesta, že pri realizácii jednotlivých prác a odkrytí strechy zistila, že je krov prehnitý a je potrebná jeho rekonštrukcia.

Predmetom predchádzajúceho stupňa projektovej dokumentácie nebola konštrukcia krovu. Pri realizačných prácach boli zistené viaceré poruchy jednotlivých drevených nosných prvkov krovu. Preto pri zvážení rozsahu poškodenia bol vypracovaný návrh novej konštrukcie krovu. Ten úplne kopíruje pôvodný tvar strechy. Tiež do max. miery rešpektuje pôvodné dimenzie jednotlivých prvkov preto, aby sa dali použiť prvky, ktorých kvalita materiálu bude vyhovujúca. Jednotlivé prípady použitia bude potrebné konzultovať s projektantom.

Staticky je nová konštrukcia krovu tiež stojatá stolica, rozdiel je v materiáli väzných trámov. Tie sú po vzájomnej dohode z dôvodu jednoduchšej, rýchlejšej realizácie navrhnuté z dvojíc oceľových valcovaných profilov.

Predpokladaný rozpočtový náklad predstavuje finančnú čiastku 40 000,- EUR vrátane projektovej dokumentácie, statického posúdenia a autorského dozoru. Na základe uvedeného je potrebná nová projektová dokumentácia ako aj dodatok k zmluve o dielo s firmou SOAR, s.r.o na realizáciu rekonštrukcie krovu