Mestský operačný plán zimnej údržby

mestských komunikácií mesta Vrútky na zimné obdobie 2014/2015

###### Úvod

Jednou z najdôležitejších údržbových činností správcov ciest je zimná údržba , ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia.

Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácii mesta Vrútky zabezpečuje zhotoviteľ ZÚ na základe výsledkov verejnej súťaže.

Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby je Operačný plán, ktorý po schválení Mestským zastupiteľstvom sa stáva záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby v meste Vrútky. Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky /kalamitné stavy/.

# I. Príprava zimnej údržby

Príprava zimnej údržby a jej výkon sú zabezpečované v zmysle  zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( cestný zákon ) , ktoré vytvárajú organizačné a technické podmienky pre zabezpečenie zjazdnosti ciest i pri veľmi sťažených klimatických podmienkach zimného obdobia.

Zahájenie:	15.novembra 2014

Ukončenie:	15.marca       2015

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb zimnej údržby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo dohodnutých termínov v operačnom pláne.

# II. Organizácia zimnej údržby

Organizačná schéma:

Operačný štáb zimnej údržby:

- náčelník operačného štábu

- zástupcovia náčelníka operačného štábu

- členovia štábu

Zimnú údržbu v rozsahu stanovenom Operačným plánom zimnej údržby

zabezpečuje organizácia na základe zmluvného vzťahu s Mestom Vrútky.

So zhotoviteľom bude uzavretá v zmysle ustanovení § 261 ods.2 a v zmysle §269

ods.2 Obchodného zákonníka Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.

# III. Deľba zodpovednosti

V zmysle ustanovení zákona č. 193/97 Z. z. je v aglomerácii mesta Vrútky organizáciou zodpovednou za požadované výkony zimnej údržby MK a teda za zabezpečenie ich zjazdnosti zhotoviteľ ZÚ, t.j. organizácia na základe zmluvného vzťahu s mestom Vrútky.

Za organizáciu a schodnosti v rozsahu Operačného plánu pre zimné obdobie 2014/2015 - výkon zimnej služby – údržba mestských komunikácií a s ňou spojená spravodajská služba, zodpovedá vedúci zimnej služby.

V mimopracovnej dobe funkciu vedúceho zimnej služby preberá smenový dispečer,   ktorému podliehajú:

- vodiči sypačov,

- vodiči traktorov,

- vodiči ostatných mechanizmov a iní pracovníci, ktorí budú do výkonu

zimnej údržby zaradení podľa potreby na požiadanie vedúceho ZÚ.

Všetky požiadavky na výkon zimnej údržby je potrebné uplatňovať u objednávateľa zimnej údržby t. č. 4241818, 0903067817,0903521210 -  Ing. Ján Simonides . Zhotoviteľ ZÚ je povinný viesť denník zimnej údržby, ktorý bude obsahovať záznamy o poveternostných pomeroch, vlastných výkonoch ZÚ a mená pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé činnosti.  Službukonajúci dispečer je povinný rešpektovať pokyny s vedomím objednávateľa ZÚ:

- konateľa zhotoviteľa ZÚ

- vedúceho zimnej údržby

- náčelníka mestského Operačného štábu alebo jeho zástupcu z MsÚ

Vrútky s vedomím konateľa firmy resp. vedúceho zimnej služby.

Objednávateľ uplatňuje požiadavky na výkon zimnej údržby u vedúceho zimnej služby a v jeho neprítomnosti u smenového dispečera.

Za neodkladné a urýchlené odstránenie závad vozidiel a mechanizmov ako aj za nepretržité zabezpečenie dopravného značenia, za zabezpečenie dostatočného množstva predzásobeného posypového a iného materiálu zodpovedá zhotoviteľ ZÚ.

Personálne zabezpečenie :

Nepretržitá  služba - dispečer 24 hod. denne 7dní v týždni

- vodiči 24 hod. denne 7 dní v týždni

Smennosť               -  denná smena 12hod.

-  nočná smena 12 hod.

Pohotovostná služba – je služba na telefón vykonávaná zhotoviteľom ZÚ na pokyn dispečera.

IV. Povinnosti mestského Operačného štábu zimnej údržby pri vyhlásených stupňoch aktivity.

Za účelom likvidácie zhoršenej a kalamitnej situácie v zimnom období sa podľa intenzity a polohy určujú tri stupne aktivity zimnej údržby:

I. stupeň – stav bdelosti

Na návrh vedúceho zimnej údržby ho vyhlasuje a odvoláva zástupca náčelníka OŠ ZÚ, pričom riadenie ZÚ zabezpečuje mestský Operačný štáb ZÚ v nasledovnom zložení:

| Poradové číslo | Meno a priezvisko | Funkcia | Telefónne číslo zamestnanie | Telefónne číslo mobil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Miroslav Mazúr | náčelník OŠ ZÚ | 043 4241800 | 0905608946 |
| 2 | Ing. Peter Kašuba | zást. náč.OŚ ZÚ | 0434132629 | 0903763022 |
| 3 | Ing. Ján Simonides | zást. náč.OŠ ZÚ | 0903067817 | 0903521210 |
| 4 | Mgr Peter Šimkovič | Člen štábu | 043 4286426 | 0905608947 |
| 5 | Mgr.Branislav Pullman | Člen štábu | 043 4281028 | 0903510581 |
| 6 | Jaroslav Šajben | Člen štábu | 043 4241819 | 0907710546 |
| 7 | Ing. Richard Hulej | Člen štábu | 043 4241812 | 0907710546 |
| 8 | Kpt. Ing. Ľubomír Jati | Člen štábu | 0961463512 | 0903252312 |

II. stupeň – stav pohotovosti

Na návrh zhotoviteľa ho vyhlasuje a odvoláva náčelník OŠ ZÚ, ktorý zabezpečuje pomoc dopravnej polície pri riadení cestnej premávky na území mesta.

## III. stupeň – stav ohrozenia

Na návrh náčelníka OŚ ZÚ ho vyhlasuje primátor mesta Vrútky a zároveň preberá funkciu náčelníka Operačného štábu zimnej údržby (je to stav, keď sa bežnými prostriedkami nedá zabezpečiť zjazdnosť komunikácií).

Náčelník OŠ vyžaduje pri ochrane pred následkami mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok pomoc polície pri ochrane zdravia a životov občanov, v riadení cestnej premávky, zabezpečovaní verejného poriadku a pri ochrane majetku. Vyžaduje pomoc dislokovaných jednotiek armády a aktivizuje pomocou organizácií a mestských  a obecných úradov zamestnancov a občanov na likvidáciu mimoriadnej situácie z hľadiska celospoločenských potrieb. Podľa potreby sa operačný štáb dopĺňa zástupcami rozhodujúcich orgánov a organizácií.

### V. Rozdelenie mestských komunikácií, poradie naliehavosti údržby

### mestských komunikácií (MK) a stanovenie časových limitov

Zhotoviteľ ZÚ bude v zimnom období 2014/2015 vykonávať zimnú údržbu na MK I., II., a III. kategórie. Pri zadeľovaní komunikácií do jednotlivých kategórií sa v prvom rade vychádza z pasportu MK a ďalej :

a/ z významu komunikácií podľa miestnych podmienok

b/ z intenzity dopravy

c/ z uprednostnenia trás MHD

d/ z členitosti komunikácií

e/ zo stupňa nebezpečnosti trás mestských komunikácií

- MK I. Kategórie

- autobusové trasy mestskej hromadnej dopravy

- všetky komunikácie, ktorým treba z hľadiska zimnej údržby venovať mimoriadnu pozornosť (horské oblasti, stúpania, klesania, križovatky).

Na MK I. kategórie a nebezpečných úsekoch musí byť do dvoch hodín od začiatku nepriaznivej situácie zabezpečený posyp vhodným účinným materiálom a v prípade spádu snehu nad 5 cm ich prepluhovanie a tým zabezpečená ich zjazdnosť. V prípade potreby sa                z týchto MK vykonáva aj odvoz snehu.

Zoznam ulíc I. kategórie – celková dĺžka 12 728 m

Ul. Karvaša a Blahovca, Dielenská Kružná, Švermova, A. Sládkoviča, Železničná                         (od žel.stanice po kino), Sv. Cyrila a Metoda, Matušovičovský rad, Čachovský rad, Horná, Lesná, Šafárikova, Fínska,  autobusové nástupisko, M.R. Štefánika, J. Kalinčiaka,

Gen A. Kordu, Kmeťova, Komorova, Ľubochnianska, I. čsl. brigády, Za mostom, Hlboká cesta, Hradská, Horná Kružná, Dolná Kružná, Mokraď.

- MK II. Kategórie

- miestne významné komunikácie slúžiace pre účely zásobovania, poskytovania služieb

- priechodné komunikácie nachádzajúce sa v kopcovitom teréne

- komunikácie s plošne vysokou koncentráciou obyvateľstva

Na MK II. kategórie musí byť do šiestich hodín od začiatku nepriaznivej situácie zabezpečený posyp vhodným účinným materiálom a v prípade spádu snehu 5 cm ich prepluhovanie a tým zabezpečená ich zjazdnosť. V prípade trvalého sneženia sa s údržbou miestnych komunikácií II. kategórie začne až po úplnom skončení zimnej údržby na miestnych komunikáciách I. kategórie.

## Zoznam ulíc II. kategórie – celková dĺžka  5 237 m

## Ul. Judíkova, Vajanského, Republikánska, Partizánska, M. Rázusa, A. Hlinku, Kafendova, Chotárna, Mierová, Palackého, Fatranská, P.O.Hviezdoslava, Odbojárska, Tajovského, Podjavorinskej, Železničná za kinom, Nábrežná sídlisko, 1. čsl. brigády sídlisko, Sv. Cyrila a Metoda sídlisko, Dubná skala.

- MK  III. Kategórie

- všetky ostatné komunikácie

- komunikácie, ktoré majú charakter obytných dvorov z príslušných ulíc I. a II. kategórie

Na MK III. kategórie údržba sa vykonáva až po ukončení údržby miestnych

komunikácií I. a II. kategórie.

#### Zoznam ulíc III. kategórie – celková dĺžka  6 038 m

Ul. Nová, Hájska, Záhradnícka, Šťastného, Martinská, Južná, Radlinského, J. Bodeneka, Jánošovská, Váhová, Turcová, Krátka, Ružový dvor, Močiarna, Magurská, Lúčna, Minčolská, Poľná, Smreková, Na Kopanice, Jedľová, Lipova,Horská, Langov dvor, Ľ.Štúra, Úzka, Dolný dvor, Potočná, Ruttkayovská, Mlynská, Ružová, Sucháčovská, Jonášovská, Bystrá, Dlhá.

- Neudržiavané  komunikácie

Výber neudržiavaných pozemných komunikácií vychádza z dopravno - technického stavu komunikácie a intenzity dopravy.

Ide teda o tie úseky komunikácií, kde z hľadiska hospodárneho nie je účelné údržbu vykonávať, resp. úseky ciest, ktorých technické parametre ( šírkové usporiadanie, nespevnené cesty,...) neumožňujú vykonávať zimnú údržbu. Tieto sú zaradené v kapitole „ Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev“. Úseky ciest budú vyznačené dopravnou značkou „ Iné nebezpečenstvo“ (A 22) s dodatkovou tabuľou: Zimná údržba sa nevykonáva.

- Nebezpečné úseky mestských komunikácií

Do uvedenej kategórie sú zaradené tieto komunikácie resp. ich úseky :

- Ul. Karvaša a Blahovca

- Čachovský rad

- Matušovičovský rad

- výjazdy na št. cestu I/ 18 z ulíc: - Horná

- Lesná

- Mokraď

- Horná Kružná

- križovatky ulíc: Horná - A. Hlinku

- Partizánska

- M. Rázusa

- priechody pre chodcov

Tieto úseky komunikácií sú zahrnuté do I. kategórie, pričom ide o úseky s častým výskytom poľadovice a závejov, ktoré vyžadujú osobitnú pozornosť. Nebezpečné úseky budú vyznačené dopravným značením odsúhlaseným  Dopravnou políciou PZ SR minimálne 15 dní pred zahájením zimnej údržby.

5.) Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev

V meste Vrútky sa udržiava celkom 24,900 km chodníkov, z toho 12,020 km zabezpečuje zimnú údržbu zhotoviteľ ZÚ, na 12,880 km si zabezpečujú údržbu majitelia, správcovia či nájomníci nehnuteľnosti samostatne alebo prostredníctvom podnikateľských subjektov.

Zhotoviteľ ZÚ zabezpečuje zimnú údržbu na týchto chodníkoch :

Ul. Nábrežná, 1.čsl. brigády, Franc. partizánov, M.R. Štefánika, Matušovičovský rad, sv. Cyrila a Metoda, Horná Kružná, Dolná Kružná, Hájska, Železničná, Dielenská kružná.

Okrem uvedených miestnych komunikácií objednávateľ zimnej údržby zabezpečí v spolupráci so zhotoviteľom ZÚ údržbu týchto chodníkov a verejných priestranstiev:

- cesty v pešej zóne centra mesta Vrútky

- sídliskové chodníky

- autobusové nástupisko

- most cez rieku Turiec

- verejné priestranstvo pred spoločenským objektom Kriváň

- alej rieky Turiec (po katastrálnu hranicu mesta )

- pešia lávka cez rieku Turiec

- zastávky MHD

- chodník popod mestský cintorín

- areály škôl

- verejné priestranstvo- tržnica

- ostatné neudržiavané komunikácie : ul. Bystrá, Dlhá, Dolný dvor, Mlynská, Váhová

Krátka, Ružová, Rybárska, Sucháčovská.

Ďalej objednávateľ zabezpečí :

-     čistenie dopravných značiek

-     odrážka vody do dažďových vpustí

# VI. Technológia údržby pozemných komunikácií

Na zabezpečenie zjazdnosti a na odstraňovanie závad v zjazdnosti miestnych komunikácií budú použité nasledovné technológie :

- preventívny posyp

je posyp chemickým alebo inertným materiálom v prípade predpokladaného zníženia teploty pod bod mrazu, s potenciálnou možnosťou výskytu poľadovice, na základe výzvy MsÚ Vrútky.

- chemický posyp

sa používa len v nevyhnutných prípadoch na odstraňovanie poľadovice a snehovej vrstvy  v hrúbke do 3 cm, po pluhovaní pri teplotách do – 8°C.Zakazuje sa vykonávať na mostoch , železničných priecestiach, chodníkoch z betónovej dlažby, na chodníkoch aleje Turca a všade tam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu živých plotov a komunikáciách v mestskej časti Hluchovo , v miestach, kde nie je zabránené, aby povrchová voda nepretekala do vodných tokov.

Na úseku komunikácie na moste cez rieku Turiec sa chemický posyp zakazuje vykonávať.

- posyp inertným materiálom

vykonáva sa do hrúbky 3 cm vrstvy snehu, spravidla po vypluhovaní, za účelom zdrsnenia povrchu miestnych komunikácií.

Posyp chemickým a inertným materiálom sa vykonáva súvisle na miestnych komunikáciách I. kategórie. Na miestnych komunikáciách II. kategórie sa vykonáva len na nebezpečných miestach (zákruty, klesania, križovatky, atď.).

Miestne komunikácie III. kategórie sa udržujú len pluhovaním (inertný alebo chemický posyp len v nevyhnutných prípadoch).

- odstraňovanie snehu (pluhovanie, odvoz)

vykonáva sa pluhovaním pri vrstve snehu od 5 cm a následným odvozom snehu z uvedených priestranstiev a komunikácií, kde je ohrozený bezpečný prejazd motorových vozidiel a schodnosť priľahlých chodníkov.

Pre skládku odvezeného snehu sa určuje lokalita na ľavom brehu Turca v priestore medzi Gymnáziom Vrútky a lávkou cez rieku Turiec na pozemkoch p.č.708/2 a 708/3.S ich vlastníkmi bude na tento účel uzatvorená nájomná zmluva s mestom Vrútky.

- údržba chodníkov a verejných priestranstiev

vykonáva sa v prípade hrubej vrstvy snehu od 5 cm , jeho čistením a v prípade vzniku poľadovice alebo pri malej vrstve utlačeného snehu do 5 cm, posypom inertným materiálom.

Chodníky prislúchajúce k nehnuteľnostiam musia byť udržiavané v zmysle zákona č.55/84 Zb., č.160/96 Z.z. majiteľmi, správcami či nájomcami nehnuteľností.

##### VII. Technické a materiálne zabezpečenie

Zhotoviteľ zimnej údržby zaistí pre vykonávanie jednotlivých technológií zimnej údržby potrebný počet vozidiel a mechanizmov.

Materiálové zabezpečenie vykonáva zhotoviteľ zimnej údržby. Dočasné skládky rozmiestni podľa požiadaviek na území mesta tak, aby netvorili prekážky pri cestnej premávke a schodnosti priľahlých chodníkov.

### VIII. Kontrola výkonu zimnej údržby

Kontrolu výkonu zimnej služby vykonávajú členovia MsOŠ zimnej údržby, náčelník OŠ zimnej údržby, konateľ zhotoviteľa, Mestská polícia Vrútky, poverení pracovníci MsÚ Vrútky -  Mgr. Richard Hulej, Ing. Ján Simonides a  Jaroslav  Šajben .

Výsledky každej kontroly musia byť kontrolujúcim orgánom zaznamenané do denníka zimnej údržby, ktorý sa nachádza u zhotoviteľa zimnej údržby.

Mestská polícia bude operatívne zabezpečovať prejazdnosť komunikácií uvedených v operačnom pláne tak, aby zaparkované autá a mechanizmy nebránili vo výkone zimnej údržby.

### IX. Fakturácia

Fakturácia bude prebiehať 1x za mesiac podľa skutočne vykonaných a zodpovednými pracovníkmi mestského úradu Vrútky odsúhlasených a podpisom potvrdených výkonov na príslušných (dohodnutých) výkazoch operatívnej evidencie.

Jednotkové ceny výkonov za zimnú údržbu budú fakturované podľa Zmluvy na poskytnutie služby.

### X. Dopravné nehody

V zmysle § 9a Zák. 193/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov je žiadúce, aby k vyšetrovaniu dopravnej nehody zapríčinenej nedostatočnou zimnou údržbou, orgány dopravnej polície prizvali na miesto dopravnej nehody zodpovedných pracovníkov zhotoviteľa ZÚ.

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vyšetrujúceho orgánu polície vyslať na miesto dopravnej nehody zodpovedného pracovníka. Povinnosťou tohto pracovníka je bezodkladne toto zaznamenať do denníka zimnej údržby, čo svojím podpisom potvrdí smenový dispečer v službe a ďalej informovať o výsledku dopravnej nehody aj náčelníka OŠ zimnej údržby.

XI. Iné dohody

Zhotoviteľ zabezpečí očistu celej aglomerácie mesta Vrútky po ukončení zimnej údržby do 30 dní po jej skončení vrátane uloženia odpadu na skládku.

V prípade zabezpečenia pracovníkov v rámci verejnoprospešných prác cez Národný úrad práce, vykonávajúcich činnosti charakteru zimnej údržby, budú tieto zhotoviteľovi vopred oznámené (rozsah, fakturácia).

Na základe dohody medzi MsÚ Vrútky a MsÚ Martin bolo doriešené vykonávanie zimnej údržby hraničných komunikácií oboch miest nasledovne:

- Mesto Vrútky bude vykonávať zimnú údržbu ulice Chotárnej, Nákladné nádražie .

- Mesto Martin bude vykonávať zimnú údržbu ulice Fínskej (aj vrútockú časť) a Korbeľov vŕšok (800 bm).

Uvedené práce budú navzájom medzi obidvomi mestami započítané bez finančných nárokov niektorej strany voči druhej strane.

Operačný plán bol schválený Mestským zastupiteľstvom Vrútky

dňa ......................   uznesením číslo .........................

Ing. Miroslav Mazúr

primátor mesta

Mestský úrad Vrútky

Odbor životného prostredia

D ô v o d o v á      s p r á v a

Mestský operačný plán zimnej údržby

V súlade s rámcovým plánom činnosti  MsZ na rok 2014 z dôvodu prípravy  výkonu zimnej údržby mestských komunikácií  v aglomerácií mesta Vrútky na zimné obdobie rokov 2014/2015 sa predkladá Mestský operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií mesta Vrútky na obdobie rokov 2014/2015 .

N á v r h    n a   u z n e s e n i e

###### MsZ Vrútky schvaľuje

Mestský operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií mesta Vrútky na zimné

obdobie rokov 2014/2015.

Vypracoval : 	Ing. Ján Simonides – referát výstavby a miestnych komunikácií.

Predkladá    :   Ing. Miroslav Mazúr – primátor mesta

Vrútky, dňa 05.08.2014