Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.5.2014.

Názov materiálu: Investičný zámer – oprava zaústenia Kamenného potoka a ulice Hornej Kružnej vo Vrútkach

Materiál obsahuje: 	 -     predkladacia správa

- dôvodová správa

- príloha

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

- schvaľuje realizáciu investičného zámeru – oprava zaústenia Kamenného potoka ul. Hornej Kružnej vo Vrútkach vo výške 13400,- EUR z návratných finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1/2014.

Spracovala: Ing. J. Rišianová, vedúca odboru služieb

Predkladá: Ing. M. Mazúr, primátor mesta

Vo Vrútkach, 14.5.2014

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach bolo informované v roku 2011 o havarijnej situácii na ulici Horná Kružná, kde došlo v roku 2006 a 2010 k prepadnutiu časti povrchu zeleného pásu nad krytým profilom, ako aj k prepadnutiu terénu na chodníku na uvedenom krytom profile. V priebehu týchto niekoľkých rokov sa situácia nezlepšila.

Mesto Vrútky na základe odporúčania Dopravného inšpektorátu PZ obmedzilo nosnosť vozidiel na miestnej komunikácii Horná Kružná. Bolo zvolaných k tejto problematike niekoľko rokovaní, ktoré sa týkali majetkového vyjasňovania správy toku a správy miestnej komunikácie, prebiehala aj právna analýza daného majetkového stavu, bola vykonaná klubom športového potápania Martin obhliadka predmetného krytého profilu, ktorou bol preukázaný jeho havarijný stav v celom úseku krytého profilu, vrátane priepustu pod miestnou komunikáciou.

Z rokovaní medzi Mestom Vrútky, Mestským úradom Vrútky, právnym zástupcom mesta a Správou povodia Váhu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. vyplynula požiadavka mesta na vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia na investičnú akciu Kamenný potok, oprava zaústenia bola rozdelená na 2časti. Prvú časť, ktorá sa týka opravy toku vo výške 26399,- EUR, bude financovať Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany, druhú časť oprava priepustu pod miestnou komunikáciou vo výške 13370,- EUR, by malo financovať Mesto Vrútky. Z technického hľadiska je potrebné celú akciu realizovať ako celok.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zaradil túto akciu do plánu opráv a má naň vyčlenené finančné prostriedky v roku 2014. V súčasnosti SVP, š.p. vybavuje stavebné povolenia a majú naplánované začať v letných mesiacoch tohto roku. Dňa 23.4.2014 bolo zvolané rokovanie medzi Mestom Vrútky a SVP, š.p. . SVP ide realizovať väčšinu prác svojpomocne , len na materiál vykonávali verejné obstarávanie. Záver stretnutia bol taký, že Mesto Vrútky prerokuje havarijný stav na neplánovanom MsZ. Ak sa mesto rozhodne ísť do akcie sú ochotní sa podieľať na pomoci s mechanizmami, odvozmi a podobnými prostriedkami, ktoré majú vo vlastníctve. Ak nie finančné prostriedky budú použité na iné havarijné situácie pri povodniach v regióne stredného Slovenska. Nie je reálne, že by získali finančné prostriedky na túto akciu na budúci rok.

Z toho dôvodu Mestský úrad predkladá materiál na realizáciu investičnej akcie z návratných finančných prostriedkov.