Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 23.10.2018.

Názov materiálu: Informácia o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach

Materiál obsahuje:  -    predkladacia správa

-   dôvodová správa

Návrh na rozhodnutie (uznesenie alebo nariadenie):

Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

1. berie na vedomie informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej a projektovej dokumentácie na navrhovaný objekt pohrebiska vo Vrútkach.

Spracoval a predkladá: Ing. J. Rišianová, vedúca odboru služieb

Vo Vrútkach, 8.10.2018

...................................................

podpis predkladateľa

Dôvodová správa

Mesto Vrútky na základe nutnej potreby nového pohrebiska vo Vrútkach, vzhľadom na obmedzenú kapacitu súčasného pohrebiska, robí prípravné práce na jeho realizácii. Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach (ďalej len MsZ) č. 2/2009 zo dňa 17.2.2009 bodom U/10 bolo schválené informovať MsZ o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska vo Vrútkach.

Možno konštatovať, že z hľadiska projekčnej prípravy bol ukončený proces špecifikácie územia, cenovej kalkulácie prípravných prác, zastavovacej štúdie, spracovaný polohopis a výškopis, zidentifikované bolo územie a vlastníci pozemkov, bola uzavretá zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie a spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie.

Proces prípravných prác postúpil do štádia výkupu pozemkov. Ide o finančne veľmi náročnú akciu. V roku 2014 na aprílovom zasadnutí MsZ bol predložený materiál postupu výkupu pozemkov, ktorý bol aj schválený. Výkupy pozemkov sú rozdelené do 3 etáp. Mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach bola schválená 1. etapa vysporiadania pozemkov pod nové dielo „Nové mestské pohrebisko a obradná sieň mesta Vrútky.“ Výkupy sa realizujú za cenu určenú odborným odhadom v sume 4,95 /m2.

V prvej etape išlo o  9 vlastníkov. V roku 2015 a 2016 bola oslovená väčšina vlastníkov. Do konca kalendárneho roka 2018 budú vyplatené a odvkladované všetky pozemky 1. etapy okrem Slovenského pozemkového fondu. V roku 2018 bolo realizované rokovanie na SPF regionálnej pobočke v Martine, kde bolo dohodnuté, že pozemok p.č. KN C 2924/6 môže ísť bezodplatným prevodom ak SPF predložíme územné rozhodnutie na stavbu Nové pohrebisko, výpis z uznesenia MsZ, že súhlasí s prevodom a bude financovať verejnoprospešnú stavbu z vlastných prostriedkov, doklad z územného plánu – schému záväzných častí riešenia verejnoprospešných stavieb.  Pozemky p.č. KN E 2899 a 2896 je možné len formou kúpy za aktuálnu ceny ohodnotenú znalcom.

| Pozemok p. č. | Výmera v m2 | Vlastník pozemku, adresa | Stav vysporiadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2898 | 245 | Ruttkay Miroslav, Dolný Kubín | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2901, 2900 | 291 1793 | Ruttkay Tibor, Rimavská Sobota Boďa Ján, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2902, 2903 | 778, 4188 | MUDr. Katarína Grigorová, Sofia Ing. Elena Pašková, Bratislava | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2905, 2904 | 533, 2344 | Ruttkay Miroslav, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2906, 2907 | 345, 1281 | Mgr. Ruttkay Tibor, Žilina | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2909, 2908 | 352, 1164 | Mgr. Weisová Danica, Martin | vyplatený, pozemok na LV mesta |
| 2937/26, 2924/4 | 2553, 7228 | HAKOM, s.r.o., Martin | Doplatok v roku 2018, odvkladovanie k 30.12.2017 |
| 2899, 2896 | 1768 1660 | Ruttkayová Elena – SPF | Oslovená organizácia k vysporiadaniu |
| Spolu | 26 523 | x | x |

Celkový výkup tejto prvej etapy predstavuje pri odhadnej sume 131 288,85 EUR.

Mesto Vrútky má na základe uvedených vysporiadaní vo vlastníctve 23 tis. m2 a je preto potrebné začať na ďalšej príprave tohto diela – projekčných prácach k stavebnému konaniu  a celkovej výstavbe diela.