Správa o zrealizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2015 a na rok 2016

| Názov a údaje o projekte | Celkové náklady projektu | Popis projektu |
| --- | --- | --- |
| 1. Vrútky, Ul. Karvaša – Blahovca, Rozšírenia vodovodu a kanalizácie - Dňa 28. 10.2014 bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie Riadiaci orgán: Environmentálny fond Dňa 20.1.2015 bola z Environmentálneho fondu doručená Výzva na doplnenie žiadosti. Mesto žiadosť doplnilo o požadované doklady, ktoré boli odoslané dňa 28.1.2015. Žiadosť nebola schválená. | 452 510,28 € Výška spoluúčasti 5% 22 625,51 € | Cieľom projektu bolo rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na ktoré by bolo možné napojiť nielen existujúce objekty, ale aj podnietiť rozvoj tohto územia, ktoré je vhodné pre rozšírenia zástavby rodinnými domami, rekreačnými objektmi a oddychovej zóny. Na predmetnú akciu bola podaná žiadosť aj v roku 2012, ktorá bola Environmentálnym fondom schválená vo výške 72 000 €, pričom výška spoluúčasti mesta činila 3 789,48 €. Z dôvodu neukončenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa pre predmetnú akciu k predpísanému dátumu, nedošlo k podpísaniu zmluvy medzi mestom a Environmentálnym fondom. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola vysúťažená cena diela 452 510,28 € a uzatvorená zmluva s firmou DÚHA, a.s., Čapajevova 29, Prešov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti mesto podalo v roku 2013 opätovnú žiadosť v plnej výške, ktorá nebola Environmentálnym fondom schválená. Opätovné mesto podalo žiadosť v roku 2014, ktorá v roku 2015 nebola schválená |
| 2. Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu vo Vrútkach Dňa 15.3.2016 bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra | 778.547,64 € Výška spoluúčasti 5% 38 927,38 € | Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy mestského úradu. V dôsledku realizácie projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovým obostavaným priestorom zatepľovaného domu 4 685,56 m3. Teoretická potreba tepla pre mestský úrad je 256 322,69 kWh/rok pred zateplením, po realizácii zateplenia je potreba tepla 124 039,90 kWh/rok, čo predstavuje úsporu tepelnej energie 51,61 % oproti pôvodnému stavu. Projekt vychádza z energetického auditu pričom opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu navrhnuté v energetickom audite sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktoré rieši: - zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií); - modernizácia vykurovacieho systému; - výmena svietidiel a inštalácia podhľadov (zníženie stropov) |

Vo Vrútkach dňa 08.04.2016

Spracoval: Ing. Dana Pozorčiaková, referát odpadového hospodárstva

Predkladá: Ing. Dušan Kramár – vedúci odboru výstavby a ŽP

- Návrh na uznesenie:

- Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach

- berie na vedomie: Informatívnu správu o realizovaných projektoch a predkladaných žiadostiach zo štrukturálnych fondov EÚ za rok 2015 a na rok 2016.