Dôvodová správa

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2018

Mesto v rámci svojich činnosti okrem iného zabezpečuje správu miestnych komunikácií – výstavbu a údržbu. V zmysle plánu činnosti predkladáme Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2018.

# N á v r h   n a   u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo Vrútky berie na vedomie :

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2018.

Predkladá :

Ing. Dušan  Kramár, vedúci odboru výstavby a životného prostredia

Vrútky , 16.august 2019

Mestský úrad Vrútky

Odbor výstavby a životného prostredia

Správa o zabezpečení opráv miestnych komunikácií v roku 2018

Vyhodnotenie plnenia plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2018.

Po Zmene rozpočtu na rok 2018 bolo na údržbu ciest, chodníkov – vysprávky a výtlky a na stavebné úpravy miestnych komunikácií vyčlenených  32 000,00 - € .

- Údržba ciest – opravy a vysprávky výtlkov

# V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu mesto Vrútky uzatvorilo Zmluvu o dielo na zákazku „ Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciách v meste Vrútky“ s víťazom verejného obstarávania  RILINE, s.r.o. Štiavnická 5140, Ružomberok.

# Zmluva o dielo č.067/17-4  platná do 26.05.2019.

# Oprava výtlkov bola rozdelená do viacerých etáp, v prvej etape boli vyspravované výtlky na komunikáciách,  kde je najviac ohrozená bezpečnosť dopravy a kde premáva MHD .

Práce na vysprávkach výtlkov sa realizujú po dôkladnej miestnej vizuálnej obhliadke . Po realizácií prác v každej etape sa prevádza kontrola vykonaných prác zodpovedným pracovníkom MsÚ, s ich zameraním a  osvedčením . Presný súpis vykonaných prác je priložený k predkladanej faktúre.

# Vysprávky  výtlkov miestnych  komunikácií  v rozsahu – vyrezanie, vybúranie, vyčistenie, odvoz a likvidácia vybúraného materiálu, položenie živičného krytu a zaliatie špár živičnou zálievkou

# Výškové úpravy kanalizačných poklopov

# Výškové úpravy vodovodných šupátok

# Výškové úpravy mreží cestných vpustí

Opravy sa vykonávali na nasledovných  miestnych komunikáciách :

Ul. Chotárna,  Mierova, Palackého,Mokraď,  Kalocsaya, Švermova, Dielenská Kružná, mestská časť Hluchovo / ul. Fínska – katastrálne územie Vrútky/, mestská časť Mexiko-  Komorova, Kmeťova, Ľubochnianska, ďalej to boli  Železničná, Judíkova, Vajanského,  Cyrila a Metoda, M.R.Štefánika, Sládkoviča, Nábrežná, mestská časť Karvaša a Blahovca., gen. Kordu, Hájska, Hlboká, Poľná, Horská, 1.čsl. brigády, Matušovičovský rad, Čachovský rad, M.Rázusa, Partizánska.

Celková výmera plochy vykonaných prác na vysprávkách  výtlkov miestnych komunikácií v roku 2018 bola cca 1000,00 m2.

Presný súpis vykonaných prác je prikladaný ku každej faktúre pri prevzatí prác.

V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy ciest / dodaním, dosýpaním a vyrovnaním štrkového materiálu a  asfaltovej drte / a  to na miestnych komunikáciách -  časť ulice Sucháčovskej, ul. Lipová, ul. Jedľová /.

Spolu náklady : 22 385,40 , - €

Spracoval : Ing. Ján Simonides- referát investičnej výstavby

Vrútky, dňa 16.08.2019