Dôvodová správa

Správu o dokončení opráv miestnych komunikácií a chodníkov za rok 2016.

Mesto v rámci svojich činnosti okrem iného zabezpečuje správu miestnych komunikácií – výstavbu a údržbu. V zmysle plánu činnosti predkladáme Správu o dokončení opráv miestnych komunikácií a  chodníkov  za rok 2016.

# N á v r h   n a   u z n e s e n i e.

Mestské zastupiteľstvo Vrútky berie na vedomie :

Správu o dokončení opráv miestnych komunikácií a chodníkov za rok 2016.

Predkladá :

Ing. Dušan  Kramár,  vedúci odboru výstavby a životného prostredia

Vrútky , 22.máj 2017

Mesto Vrútky

Mestský úrad Vrútky

Odbor výstavby a životného prostredia

Správa o dokončení miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016

Vyhodnotenie plnenia plánu opráv miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2016.

Po Zmene rozpočtu na rok 2016 bolo na údržbu ciest, chodníkov – vysprávky a výtlky a na stavebné úpravy miestnych komunikácií vyčlenených 30 000,00 - € .

- Údržba ciest – opravy a vysprávky výtlkov

# V súlade so zákonom  č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu v roku 2015 mesto Vrútky uzatvorilo Zmluvu o dielo na zákazku „ Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciách v meste Vrútky“ s víťazom verejného obstarávania  RILINE, s.r.o. Štiavnická 5140, Ružomberok.

# Zmluva o dielo č.036/15-4 bola platná do 04.05.2017.

Plán opráv výtlkov s harmonogramom opráv vychádza z fyzickej obhliadky všetkých komunikácií v meste. Tvorí sa tak, že po fyzickej obhliadke sa určí čo, kedy a v akom rozsahu sa bude opravovať. Predovšetkým je treba brať na zreteľ stupeň priority. Najväčšou prioritou je „ nebezpečnosť“ poškodenia komunikácie pre zdravie občanov. To znamená, že poškodenia komunikácií, ktoré sú najviac „ nebezpečné“ sú zaradené do I. kategórie a musia sa urobiť ako prvé a následne sa pristupuje k opravám, ktoré sú pre občanov či majetok menej nebezpečnými. Po realizácií prác sa vykoná kontrola zodpovedným pracovníkom MsÚ Vrútky, s ich konkrétnym zameraním a osvedčením vykonanej práce.  Presný súpis vykonaných prác je potvrdený zhotoviteľom a zástupcom mesta a je priložený ku každej  predkladanej faktúre.

# Vysprávky  výtlkov miestnych  komunikácií  v rozsahu – vyrezanie, vybúranie, vyčistenie, odvoz a likvidácia vybúraného materiálu, položenie živičného krytu a zaliatie špár živičnou zálievkou

# Výškové úpravy kanalizačných poklopov

# Výškové úpravy vodovodných šupátok

# Výškové úpravy mreží cestných vpustí

Opravy sa vykonávali na nasledovných  miestnych komunikáciách v meste Vrútky :

Ul. Chotárna,  Nábrežná- sídlisko, gen. Kordu, Hlboký dvor, Za mostom, Martinská, Nová, 1.čsl. brigády, J. Kalinčiaka, Sv. Cyrila a Metoda, Sládkoviča, M.R.Štefánika, Švermova,  mestská časť Hluchovo / ul. Fínska – katastrálne územie Vrútky, Horná, Lesná, Záhradnícka, Minčolská, Šafaríková,  /, mestská časť Mexiko-  Dielenská Kružná I, Dielenská Kružná II, Komorova, Kmeťova,  ďalej to boli ulice Železničná, Judíkova, Vajanského, mestská časť Karvaša a Blahovca., Horská, Matušovičovský rad, mestská časť Dolné Vrútky-  Horná Kružná , Potočná,  Jánošovská, Dolná Kružná, Turcová, Mokraď.

Celková výmera plochy vykonaných prác na vysprávkách výtlkov miestnych komunikácií v roku 2016 bola cca 1 200,00 m2.

Presný súpis vykonaných prác je príloha ku každej faktúre pri prevzatí prác zástupcom mesta Vrútky.

V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy ciest / dodaním, dosýpaním, vyrovnaním a zhutnením  štrkového materiálu a  asfaltovej drte /  na miestnych komunikáciách -  mestská časť Dolné Vrútky a to časť ulice Sucháčovskej, ulica Turcova, ulica Jonášovská, ulica Ružová, mestská časť Karvaša a Blahovca -ulica Jedľová, ulica Lipová /.

Spolu náklady :  27  677,13 , - € vrátane DPH.

Spracoval : Ing. Ján Simonides- referát investičnej výstavby mesta

Vrútky, dňa 22.05.2017