Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené:

na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa 15.09.2021 a

Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 21.09.2021

Názov materiálu:

Správa o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2020

Dôvodová správa:

Na základe schváleného plánu činnosti MsZ na rok 2021 predkladáme Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2020.

Návrh na uznesenie:

Mestská rada Vrútky

I. odporúča MsZ zobrať na vedomie

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

I. berie na vedomie

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2020.

Vo Vrútkach, dňa 23.08.2021

Spracoval:	Ing. Ján Simonides – referát investičnej výstavby

Predkladá: 	Ing. Dušan Kramár- vedúci odboru výstavby a životného prostredia

...................................................

podpis predkladateľa

Mestský úrad Vrútky

Odbor výstavby a životného prostredia

Správa o zabezpečení opráv miestnych komunikácií v roku 2020

Vyhodnotenie plnenia plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2020.

Po Zmene rozpočtu na rok 2020 bolo na údržbu ciest, chodníkov – vysprávky a výtlky a na stavebné úpravy miestnych komunikácií vyčlenených  22 690,00 - € .

- Údržba ciest – opravy a vysprávky výtlkov

# V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu mesto Vrútky uzatvorilo Zmluvu o dielo na zákazku „ Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciách v meste Vrútky“ s víťazom verejného obstarávania  RILINE, s.r.o. Štiavnická 5140, Ružomberok.

# Zmluva o dielo č.118/19-4  platná do 27.05.2021 a Zmluva o dielo č.063/2021-4 zo dňa 22.06.2021 platná do 30.06.2023.

# Oprava výtlkov bola rozdelená do viacerých etáp, v prvej etape boli vyspravované výtlky na komunikáciách,  kde je najviac ohrozená bezpečnosť dopravy a kde premáva MHD .

Práce na vysprávkach výtlkov sa realizujú po dôkladnej miestnej vizuálnej obhliadke . Po realizácií prác v každej etape sa prevádza kontrola vykonaných prác zodpovedným pracovníkom MsÚ, s ich zameraním a  osvedčením . Presný súpis vykonaných prác je priložený k predkladanej faktúre.

# Vysprávky  výtlkov miestnych  komunikácií  v rozsahu – vyrezanie, vybúranie, vyčistenie, odvoz a likvidácia vybúraného materiálu, položenie živičného krytu a zaliatie špár živičnou zálievkou

# Výškové úpravy kanalizačných poklopov

# Výškové úpravy vodovodných šupátok

# Výškové úpravy mreží cestných vpustí

Opravy sa vykonávali na nasledovných  miestnych komunikáciách :

Ul. Gen.Kordu, Nábrežná, Železničná, Sládkoviča, mestská časť Karvaša a Bláhovca- asfaltovanie cesty popri obrubníkoch od domu č.90A po dom č.5282, M.R.Štefánika, Sv.Cyrila a Metoda, Judíková, Dielenská Kružná, Švermova, Horná Kružná, Fínska, Hájska, Chotárna, Partizánska, A.Hlinku, Močiarna, Mokraď, Ruttkayovská, Čachovský rad, Mierová, Kafendová,

Celková výmera plochy vykonaných prác na vysprávkách  výtlkov miestnych komunikácií v roku 2020 bola 951,01 m2.

Presný súpis vykonaných prác je prikladaný ku každej faktúre pri prevzatí prác.

V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy ciest a to dodaním, dosýpaním a vyrovnaním štrkového materiálu a  asfaltovej drte  na miestnych komunikáciách -  časť ulice  Jedľová, ul. Lipová, ul. Hlboká, ul. Sucháčovská.

Spolu náklady : 22 663,81 , - €

Spracoval : Ing. Ján Simonides- referát investičnej výstavby

Vrútky, dňa 23.08.2021