Mestský úrad Vrútky, odbor životného prostredia, referát výstavby a miestnych komunikácií.

## Vyhodnotenie zimnej údržby za zimné  obdobie rokov 2013/2014

Zimná údržba miestnych komunikácií v aglomerácii mesta Vrútky bola v zimnom období 2013/2014 vykonávaná na základe Operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií mesta Vrútky na zimné obdobie 2013/2014, ktorý bol prerokovaný a schválený Mestským zastupiteľstvom Vrútky dňa 20.08.2013, uznesením číslo 135/2013.

Operačný plán bol základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby a po schválení Mestským zastupiteľstvom sa stal záväzným dokumentom pre zabezpečenie zimnej údržby v meste Vrútky. Objednávateľ Mesto Vrútky v zmysle zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §91 tohto zákona vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky-„Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Vrútky „.  Víťazom sa stala firma Brantner Fatra, spol.s r.o. Martin. S poskytovateľom bola uzavretá v zmysle ustanovení § 261 ods.2 a v zmysle  §269 ods. 2 Obchodného zákonníka Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečovanie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev č. 187/11-4 dňa 16.12.2011.

Miestne komunikácie v aglomerácii mesta Vrútky boli Operačným plánom zimnej údržby z hľadiska dôležitosti  rozdelené do troch kategórii. Do prvej kategórie ( trasy MHD a najdôležitejšie komunikácie v meste z dôvodu frekvencie dopravy a občanov) boli zaradené komunikácie v dĺžke 12,728 km, do druhej kategórie v dĺžke 5,237 km a do tretej kategórie v dĺžke 6,038 km.

Zimná údržba miestnych komunikácií I. kategórie sa vykonávala posypom inertným, v prípade potreby aj chemickým materiálom a pluhovaním. Odvoz snehu v tomto zimnom období nebolo potrebné vykonávať. Zimná údržba MK II. a III. kategórie sa zabezpečovala pluhovaním a na nebezpečných miestach ( križovatky, zákruty, prudké stúpania a klesania ) a v prípade tvorenia ľadovej šmykľavej vrstvy aj posypom. Z dôvodu zabezpečenia odtoku vody z komunikácií sa pravidelne uvoľňovali mreže dažďovej kanalizácie. Zimná údržba chodníkov sa vykonávala odhŕňaním snehu, sekaním ľadu a posypom inertným materiálom. V prípadoch , keď posyp inertným materiálom bol neúčinný ( mrznúci dážď, prudké zmeny teplôt), tak na najfrekventovanejších chodníkoch v meste sa do inertného materiálu v pomere 1:10 primiešal aj chemický materiál. V prípade vypluhovania snehu na krajnice sa ručne zabezpečovalo uvoľňovanie prechodov pre chodcov a zástavok MHD a SAD.

Zimnú údržbu v zimnom období 2013/2014 riadil mestský operačný štáb zimnej údržby v zložení:

Meno:	Funkcia:	Telefón

zamest.	Mobil

Ing. Ján  Mlynár	náčelník OŠ ZÚ	043 4241813	0915870777

Ing. Peter Kašuba                zást.náčelníka OŠ ZÚ	043 4132629	0903763022

Ing. Ján Simonides	zást.náčelníka OŠ ZÚ	043 4241818	043 4289511

Peter Šimkovič	člen štábu	043 4286426	043 4283070

Mgr. Branislav Pullmann 	člen štábu	043 4281028	0911956119

Jaroslav Šajben	člen štábu	043 4241819	0908830305

Ing. Milan Rovný                 člen štábu                             043 4241812         0907710546

Ing. Ľubomír Jati	člen štábu	0961463512	0903252312

Operačný štáb zimnej údržby zasadal operatívne podľa potreby za účasti tých členov, ktorí mali do činenia so vzniknutou problematikou a prijímal opatrenia v záujme zabezpečenia plynulého chodu zimnej údržby.

# Personálne a technické zabezpečenie

Trvalá služba- jeden dispečer 24 hod. denne, 7dní v týždni

- jeden vodič     24 hod. denne, 7 dní v týždni

Výkon zimnej údržby sa zabezpečoval v nepretržitej prevádzke štyrmi zmenami v čase od 15.11.2013 do 15.03.2014 pracovníkmi spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o. Martin. Podľa potreby pri snežení výkon zimnej údržby bol zabezpečovaný aj prostredníctvom zmluvných partnerov.

Výkon zimnej údržby bol vykonávaný nasledovnými mechanizmami :

2 ks Mercedes - sypač s predsadenou radlicou

3 ks traktor so závesnou radlicou

2 ks traktor so závesnou radlicou - dodávateľsky

3 ks multicar - sypač s prednou radlicou

2 ks UNC 060-nakladač a pluh chodníkov

1 ks UNC 750- nakladač a pluh- dodávateľsky

2 ks nákladné sklápacie vozidlá

1 ks Caterpilar - nakladač

Na posyp komunikácií bol použitý inertný posypový materiál drva fr.4/8 a chemický

priemyselná soľ fr. 0/4. Predzásobenie bolo dostatočné a neovplyvnilo výkon zimnej údržby.

Ručné výkony ( odhŕňanie snehu a sekanie ľadu na chodníkoch, uvoľňovanie mreží na vpustiach dažďovej kanalizácie, uvoľňovanie prechodov pre chodcov,..), zabezpečovali pracovníci MsÚ Vrútky, a evidovaní nezamestnaní v rámci aktivačných prác.

# Priebeh zimnej údržby

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev č.187/11-4 zo dňa 16.12.2011 na zimné obdobie rokov 2013/2014 medzi mestom Vrútky, ako objednávateľom, a firmou Brantner Fatra, spol. s r.o. Martin, ako zhotoviteľom, sa so zimnou údržbou malo začať od 15.11.2013 do 15.03.2014. Začiatok zimnej údržby bol dňa 25.11.2013.  Z hľadiska potreby výkonov ZÚ bolo počasie charakterizované premenlivým rázom spojeným so snežením, následným oteplením, čo vyžadovalo striedanie pluhovania a po opätovnom namrznutí zase posyp. Tak isto bolo pri oteplení nutné čistenie dažďových vpustí, aby nedochádzalo k hromadeniu vody na komunikáciách. Nepretržitý dispečing v zmysle zmluvy bol ukončený dňa 15.03.2014.

Prepluhovaných bolo 281,986 km mestských komunikácií a posyp vykonal zhotoviteľ na

182,734 km komunikácií, odhŕňanie súbežne s posypom bolo vykonané na 17,217 km MK.

# Celkové náklady na zimnú údržbu 2013/2014

November 2013

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | 117,5060 | 1081,06 | 1297,272 |
| Posyp/km | 32,3150 | 630,14 | 756,168 |
| Dispečing/dní | 10 | 289,00 | 346,800 |
| Posypový materiál | - | - | 105,100 |
| Odhŕňanie snehu | - | 8,190 | 9,828 |
| Odhŕňanie a posyp | 5,7390 | 173,320 | 207,984 |
| Spolu v € | - | 2181,710 | 2723,152 |

December 2013

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | 164,4800 | 1513,220 | 1815,864 |
| Posyp/km | 75,5688 | 1473,590 | 1768,308 |
| Dispečing/dní | 21 | 606,900 | 728,280 |
| Posypový materiál | - | - | - |
| Odhŕňanie snehu | - | - | - |
| Odhŕňanie a posyp/km | 11,4780 | 346,640 | 415,968 |
| Spolu v € | - | 3940,350 | 4728,420 |

Január 2014

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | - | - | - |
| Posyp/km | 70,3800 | 1372,410 | 1646,892 |
| Dispečing/dní | 27 | 780,300 | 936,360 |
| Posypový materiál | - | - | - |
| Odhŕňanie snehu | - |  |  |
| Odhŕňanie a posyp/km | - | - | - |
| Spolu v € | - | 2152,710 | 2583,252 |

Február 2014

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | - | - | - |
| Posyp/km | 4,4710 | 87,180 | 104,616 |
| Dispečing/dní | 27 | 780,300 | 936,360 |
| Posypový materiál | - | - | - |
| Odhŕňanie snehu | - | - | - |
| Odhŕňanie a posyp/km | - | - | - |
| Spolu v € | - | 867,480 | 1040,980 |

Marec 2014

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | - | - | - |
| Posyp/km | - | - | - |
| Dispečing/dní | 15 | 433,50 | 520,200 |
| Posypový materiál | - | - | - |
| Odhŕňanie snehu | - | - | - |
| Odhŕňanie a posyp/km | - | - | - |
| Spolu v € | - | 433,500 | 520,200 |

Apríl 2014

|  |  | Suma v € bez DPH | Suma v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluhovanie/km | - | - | - |
| Posyp/km | - | - | - |
| Dispečing/dní | - |  | - |
| Posypový materiál | - | - | - |
| Odhŕňanie snehu | - | - |  |
| Odhŕňanie a posyp/km | - | - | - |
| Spolu v € | - | - | - |

Celkové náklady zimnej údržby 2013/2014  vrátane DPH:11 596,004  €

Mesačné náklady na zimnú údržbu 2013/2014 vrátane DPH

| Mesiac | Mesačné náklady v € |
| --- | --- |
| november 2013 | 2 723,152 |
| december 2013 | 4 728,420 |
| január 2014 | 2 583,252 |
| február 2014 | 1 040,980 |
| marec 2014 | 520,200 |
| april 2014 | - |
| Spolu | 11 596,004 |

Finančné porovnanie nákladov

ZÚ    2008/2009,  2009/2010,   2010/2011,  2011/2012,  2012/2013 , 2013/2014 :

Náklady ZÚ 2008/2009 :   55 55,14 €

:Náklady ZÚ 2009/2010 :  39 835,34 €

Náklady ZÚ 2010/2011 :   38 960,07 €

Náklady ZÚ 2011/2012  :  79 322,34 €

Náklady ZÚ 2012/2013  :  80 440,34 €

Náklady ZÚ 2013/2014  :  11 596,00 €

Z uvedeného porovnania vyplýva, že v tomto zimnom období boli náklady zimnej údržby najmenšie  v porovnaní s minulými obdobiami..

# Záver

Za celé zimné obdobie 2013/2014 nedošlo k žiadnej dopravnej nehode, ktorú by príslušníci DP PZ SR hodnotili ako následok nevykonania zimnej údržby. Jednotlivé pripomienky od občanov mesta, resp. od pracovníkov mestskej polície boli operatívne odstraňované. K častejším komplikáciám dochádzalo v mestskej časti Dolné Vrútky, kde ulice sú pomerne úzke a v prípade parkovania vozidiel nebolo možné vykonať kompletnú zimnú údržbu. Ale po upozornení občanov sa nedostatky odstránili.

Spracoval :Ing. Ján Simonides

Vrútky, dňa 27.05.2014

### D ô v o d o v á      s p r á v a

V súlade s rámcovým plánom činnosti MsZ na rok 2014 z dôvodu ukončenia výkonu zimnej údržby mestských komunikácií v aglomerácii mesta Vrútky za zimné obdobie rokov 2013/2014 sa predkladá jej vyhodnotenie z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia.

N á v r h      n a     u z n e s e n i e

# MsZ   Vrútky berie na vedomie

vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii mesta Vrútky

v zimnom období 2013/2014

#### Predkladá :  Ing. Milan Rovný

Vrútky,  dňa 30.05.2014