Mesto Vrútky

Predkladacia správa

Určené:

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 15.10.2013

Názov materiálu:

Informácia o výkupe pozemkov, technickej príprave

a výstavbe nového pohrebiska

Dôvodová správa:

Predchádzajúca informácia bola prednesená na MsZ dňa 07.05.2013. Od tejto doby sa situácia výrazne nezmenila, uskutočnilo sa rokovanie s Ing. Kordom, jedným z vlastníkom nehnuteľnosti v záujmovom území, ktorý vlastní p. č. 2902 o výmere 778 m², p. č. 2903 o výmere 4188 m². Z jeho podnetu bola spracovaná kúpna zmluva s návrhom na vyplatenie v troch splátkach. Nesúhlasil a žiadal o vyplatenie vcelku v roku 2013 s čím sme nesúhlasili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Po ďalších rokovaniach Ing. Korda zmenil názor, že by aj súhlasil s podmienkami v zmluve, ale žiadal upraviť termíny splátok. Situácia sa časom zmenila tak, že v súčastnosti nedisponujeme voľnými finančnými prostriedkami a výkup presúvame do budúceho roku 2014.

Dokumentácia projektu je v štádiu dokumentácie pre územné konanie. Územné konanie ešte zahájené nebolo.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Vrútky

I. berie na vedomie

Informáciu o výkupe pozemkov, technickej príprave a výstavbe nového pohrebiska.

Vo Vrútkach, dňa 01.10.2013

Spracoval: 	Ing. Ján Mlynár

Predkladá:   	 prednosta MsÚ