Dôvodová správa

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2014

Mesto v rámci svojich činnosti okrem iného zabezpečuje správu miestnych komunikácií – výstavbu a údržbu V zmysle plánu činnosti predkladáme Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2014.

# N á v r h   n a   u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo Vrútky berie na vedomie :

Správu o zabezpečení opráv miestnych komunikácií za rok 2014.

Predkladá :

Ing. Viliam  Majda PhD,   prednosta MsÚ.

Vrútky 28.máj 2015

Mestský úrad Vrútky

Odbor výstavby a životného prostredia

Správa o zabezpečení opráv miestnych komunikácií v roku 2014

Vyhodnotenie plnenia plánu opráv miestnych komunikácií v roku 2014.

Po Zmene rozpočtu na rok 2014 bolo na údržbu ciest, chodníkov – vysprávky a výtlky a na stavebné úpravy miestnych komunikácií vyčlenených  20 000 , - € .

- Údržba ciest – opravy a vysprávky výtlkov

# V súlade s § 155m ods. 13 a § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu trhu mesto Vrútky uzatvorilo Zmluvu o dielo na zákazku „ Vyspravenie výtlkov a výškových úprav vodovodných a kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciách v meste Vrútky“ s víťazom verejného obstarávania  RILINE, s.r.o. Štiavnická 5140, Ružomberok.

# Oprava výtlkov bola rozdelená do viacerých etáp, v prvej etape boli vyspravované výtlky na komunikáciách,  kde je najviac ohrozená bezpečnosť dopravy a kde premáva MHD .

Práce na vysprávkach výtlkov sa realizujú po dôkladnej miestnej vizuálnej obhliadke . Po realizácií prác v každej etape sa prevádza kontrola vykonaných prác zodpovedným pracovníkom MsÚ, s ich zameraním a  osvedčením . Presný súpis vykonaných prác je priložený k predkladanej faktúre.

# Vysprávky  výtlkov miestnych  komunikácií  v rozsahu – vyrezanie, vybúranie, vyčistenie, odvoz a likvidácia vybúraného materiálu, položenie živičného krytu a zaliatie špár živičnou zálievkou

# Výškové úpravy kanalizačných poklopov

# Výškové úpravy vodovodných šupátok

# Výškové úpravy mreží cestných vpustí

Opravy sa vykonávali na nasledovných  miestnych komunikáciách :

Ul. Sv. Cyrila a Metoda, Mokraď,  Kalocsaya, Švermova, Dielenská Kružná, mestská časť Hluchovo / Horná , M. Rázusa /, Ul. Fínska – katastrálne územie Vrútky, mestská časť Mexiko-  Komorova, Kmeťova, Ľubochnianska, ďalej to boli  Železničná, Judíkova, Vajanského,  mestská časť Karvaša a Blahovca., gen. Kordu, Mierova, Chotárna, Hájska.

Presný súpis vykonaných prác je prikladaný ku každej faktúre pri prevzatí prác.

V rámci opráv boli zrealizované aj úpravy ciest / dosýpaním a vyrovnaním štrkového materiálu a  asfaltovej drte / a  to na miestnych komunikáciách - na Dolných Vrútkach  /Mokraď, časť ulice Sucháčovskej /.

Spolu náklady : 16 471,55 , - €

Spracoval : Ing. Ján Simonides- referát výstavby a miestnych komunikácií

Vrútky, dňa 25.05.2015