Mestský podnik služieb Vrútky,  s. r. o. , Cyrila a Metoda 29, VRÚTKY

- Materiál pre rokovanie MsZ Vrútky

- NÁVRH

- Zmena plánu činností a finančného zabezpečenia

Mesto Vrútky

v zast. Mestský podnik služieb Vrútky,  s.r.o.,

pre rok 2015

Predkladá :	Mgr. Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti

- Vrútky, dňa 01.06.2015

- Dôvodová správa

- „ Plán činností a finančného zabezpečenia

mesta Vrútky v zastúpení Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

pre rok 2015 “

Výkon správy bytového fondu mesta a povinnosti spoločnosti Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o. ustanovuje Mandátna zmluva. Jednou z povinností správcovskej spoločnosti je predkladanie návrhu plánu hospodárenia na príslušný kalendárny rok.

Návrh plánu  prioritne vychádza z predpísaných platieb-tržieb za nájomné /predovšetkým za byty na ul. Cyrila a Metoda 72,74,76 a 1. čsl. brigády 7/ a nákladová časť je zostavená tak, aby udržala, príp. zvýšila kvalitu bývania. Tržby z nájomného predovšetkým pokrývajú splátky úveru zo ŠFRB, ale aj náklady súvisiace so zabezpečením správy a údržby bytového fondu.

- Vrútky, dňa 01.06.2015

- Mgr. Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti

Mesto Vrútky v zast.

Mestský podnik služieb Vrútky,  s.r.o.

- NÁVRH

PLÁNU  PRE  ROK 2015

(v tis. €)

- KOMENTÁR

k návrhu Plán činností a finančného zabezpečenia

mesta Vrútky v zast. Mestský podnik služieb Vrútky,  s.r.o.

pre  rok  2015

Návrh plánu je spracovaný na 127 bytových jednotiek a 4 garáže.

V kategorizácií bytov v závislosti na ich vybavení je nasledovná situácia :

-   I.  kategória						63 bytov

-  II.  kategória						57 bytov

- IV. kategória						  7 bytov

Byty I. kategórie sú predovšetkým v obytnom dome na ul. Cyrila a Metoda 72,74,76 a 1. československej brigády 7.  Vlastníctvo mesta v domoch s bytmi I. kategórie sa v zmysle zákona č. 182/1993  Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov od r. 1997 znižovalo odpredajom a v súčasnosti sú neodpredané ešte 3 byty, 1 byt v dome na ul. Cyrila a Metoda 16,18 a 2 byty v dome na ul. Švermova 5. V roku 2015 sa v pláne neuvažuje s ďalším odpredajom zostávajúcich bytov vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Vrútky nemá dostatočný počet bytov na pridelenie , aby mohli byť uspokojení všetci súčasní žiadatelia o pridelenie mestského bytu.

A/ Výnosy

-------------

Predpis tržieb z nájomného vychádza z počtu 127 bytových jednotiek a 4 garáží. V zmysle Opatrenia MF SR č. O1/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov výška nájomného u bytov II. a IV. kategórie je na úrovni 83,1 % max. hodnôt nájmu stanovených v opatrení. Neodpredané byty I. kategórie /3 byty/ sú na úrovni max. hodnôt stanovených v opatrení.

Podľa kategórií bytov ročný predpis nájomného bude predstavovať :

-   I.  kategória bytov						83,84   tis. €

-  II. kategória bytov						29,09   tis. €

- IV. kategória bytov 					    	  2,22	tis. €

- garáže							  0,95   tis. €

SPOLU						           116,10   tis. €

- Ostatné príjmy sú tvorené úrokmi z vkladov na bežnom účte a poplatkami z omeškania.

- B/ Náklady

--------------

- Opravy a údržba bytového fondu vrátane rekonštrukcií a modernizácie je vyjadrená čiastkou 40,0 tis. €. Podrobný rozpis činností je v prílohe č.2

Do  fondov  prevádzky,  údržby  a  opráv  spoločenstiev   vlastníkov  bytov  za  neodpredané byty  vo  vlastníctve  mesta,  predpokladáme  odviesť prostriedky a vytvoriť náklady vo výške 2,17 tis. €.

Za  činnosť  spojenú  so  správou  bytového  fondu  budú  pre  rok 2015 náklady vo výške plánu na rok 2014, ktoré boli v pláne síce zvýšené o inflačný koeficient podľa miery inflácie v SR za rok 2012 vo výške 3,6%, t.j. 9,27 tis. €. Potvrdenie ŠÚ SR bolo prílohou  návrhu plánu na rok 2014. V roku 2014 sa uvedené zvýšenie nerealizovalo, t.j. skutočnosť ostala na úrovni roku 2013.

Plánované ostatné  náklady, ktoré zahŕňajú  bankové  poplatky,  poistné  nehnuteľností, právne služby, spotrebu  kolkov  v celkovom objeme 3,64 tis. €  nie sú predmetom ročného rozúčtovania nákladov na jednotlivých nájomcov a sú čistým nákladom mesta.

Najvyššiu nákladovú položku v pláne tvoria splátky úveru zo ŠFRB, a to pre bytový dom na ul.Cyrila a Metoda 72-76 (30.957,6 Eur) a I.čsl. brigády 7 (29.392,2 Eur).

Mgr.Branislav Pullmann

konateľ spoločnosti

- Vrútky, dňa 01.06.2015

Mesto Vrútky v zast.								         Príloha  č.1

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

- Vecný

plán opráv a údržby BF

pre rok 2015 z dna 27.10.2014

v €

| P.č. | Druh činnosti | Ročný plán 2015 | Plán 1. polrok | Plán 2. polrok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revízia požiarnych hydrantov oprava + doplnenie Kaf. 2 - 14, čsl brig. 7, C - M 72 - 76 | 1100 | 550 | 550 |
| 2 | Revízia elektrických zariadení Kafendova 2,4,6,7,12,14, | 1000 | 700 | 300 |
| 3 | Revízia plošiny pre vozičkárov Cyrila a Metoda 74 | 200 | 200 | 0 |
| 4 | Opravy rozvodov vody a odpadu havárie | 1500 | 750 | 750 |
| 5 | Opravy plyn. a elektro spotrebičov havárie | 2200 | 1100 | 1100 |
| 6 | Výmena plyn. a elektrospotrebičov Kafendova 2 - 14 | 6000 | 3000 | 3000 |
| 7 | Pravidelná revízia komínov od plyn. spotrebičov Kafendova 8 - 14 | 1000 | 0 | 1000 |
| 8 | Maľovanie vchodov Kafendova 8 - 14 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Výmena vchodových dverí a okien Kafendova 8 - 14 | 8000 | 4000 | 4000 |
| 10 | Havarijný stav - omietky, izolácie a podstenia I.čsl. brigády 7 A/B | 7000 | 4000 | 3000 |
| 11 | Výmena svetelných zdrojov Cyrila a Metoda 72-76, Kafendova 2,4,6,8,10, | 5000 | 2500 | 2500 |
| 12 | Ostatné opravy v nájomných domoch Mesta Vrútky | 5000 | 2500 | 2500 |
|  | SPOLU: | 40 000 € | 20 300 € | 19 700 € |

Mesto Vrútky v zast.								         Príloha  č.2

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

- I.Zmena  vecného

plán opráv a údržby BF

pre rok 2015

| P.č. | Druh činnosti | Ročný plán 2015 | Plán 1. polrok | Plán 2. polrok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revízia požiarnych hydrantov oprava + doplnenie Kaf. 2 - 14, čsl brig. 7, C - M 72 - 76 | 1100 | 550 | 550 |
| 2 | Revízia elektrických zariadení a odstránenie závad Kafendova 2,4,6,7, 12, 14, | 6000 | 3000 | 3000 |
| 3 | Revízia plošiny pre vozičkárov Cyrila a Metoda 74 | 200 | 200 | 0 |
| 4 | Opravy rozvodov vody a odpadu havárie | 1500 | 750 | 750 |
| 5 | Opravy plyn. a elektro spotrebičov havárie | 2200 | 1100 | 1100 |
| 6 | Výmena plyn. a elektrospotrebičov Kafendova 2 - 14 | 3000 | 2000 | 1000 |
| 7 | Pravidelná revízia komínov od plyn. spotrebičov Kafendova 8 - 14 | 5000 | 1000 | 4000 |
| 8 | Vyregulovanie TUV Cyrila a Metoda 72,74,76, | 3000 | 0 | 3000 |
| 9 | Výmena vchodových dverí a okien Kafendova 8 - 14 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 10 | Havarijný stav - omietky, izolácie a podstenia I. čsl. brigády 7 A/B | 4000 | 2000 | 2000 |
| 11 | Výmena svetelných zdrojov Cyrila a Metoda 72-76, Kafendova 2,4,6,8,10, | 5000 | 2500 | 2500 |
| 12 | Ostatné opravy v nájomných domoch Mesta Vrútky | 5000 | 2500 | 2500 |
|  | SPOLU: | 40 000 € | 17 600 € | 22 400 € |

- Mesto Vrútky v zast. Mestský podnik služieb Vrútky,  s.r.o.,              Cyrila a Metoda 29,

038 61  Vrútky

- Návrh na uznesenie

- Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach prerokovalo na svojom zasadnutí návrh

„ I. zmenu  plánu činností a finančného zabezpečenia mesta Vrútky

v zastúpení Mestský podnik služieb Vrútky s.r.o.

pre rok 2015 “

1./  Schvaľuje

a/ Predložený návrh: I. zmena plánu činností vecného a finančného zabezpečenia mesta Vrútky v zastúpení Mestský podnik služieb Vrútky  s.r.o. pre rok 2015

Dôvodová  správa:

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.(ďalej MPS), zabezpečuje správu bytového fondu,  nakoľko v roku 2015 MPS okrem bežnej údržby a opráv zabezpečuje aj investície do bytového fondu, navrhujeme upraviť vecný plán opráv a údržby bytového fondu, aby výdavky korešpondovali z plánom, pri celkovom neprekročení ročného plánu. Zmeny sú vyznačené farebne v prílohe č.2.

Zoznam investícii:

- Výmena svetelných zdrojov za senzorové LED svietidlá v bytových domoch

- Výmena vchodových dverí a okien, Kafendova 8,10,12,14,

- Výmena omietky podstenia (Meštianka) za sanačnú,

- Vyregulovanie TUV Cyrila a Metoda 72,74,76, podľa zákona do 31.12.2015

Vo Vrútkách, 01.06.2015

Spracoval :      Mgr. Branislav Pullmann