**Mesto Vrútky**

 Predkladacia správa

Určené:

***na zasadnutie Mestskej rady vo Vrútkach dňa 16.06.2021 a***

***Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach dňa 22.06.2021***

Názov materiálu:

**Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2020/2021**

Dôvodová správa:

Na základe schváleného plánu činnosti MsZ na rok 2021 predkladáme *Správu o vyhodnotení zimnej údržby za obdobie 2020/2021*.

Návrh na uznesenie:

**Mestská rada Vrútky**

**I. odporúča MsZ zobrať na vedomie**

Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2020/2021.

**Mestské zastupiteľstvo Vrútky**

**I. berie na vedomie**

Vyhodnotenie zimnej údržby za obdobie 2020/2021.

Vo Vrútkach, dňa 01.06.2021

Spracovala: Ing. Henrich Halas – referát rozvoja mesta

Predkladá: Ing. Dušan Kramár – vedúci odboru výstavby, dopravy a ŽP

...................................................

podpis predkladateľa

**Vyhodnotenie priebehu zimnej údržby od 15.11.2020 do 22.03.2021.**

Mesto Vrútky vykonáva už piatu sezónu zimnú údržbu vlastnými prostriedkami.

Pre potrebu zimnej údržby sa v roku 2020 objednal posypový materiál a posypová soľ .

Počas zimnej údržby sa nevyskytli písomné sťažnosti a nedošlo ani k prerušeniu MHD z dôvodu

neupravených komunikácií. Termín ukončenia ZÚ bol vzhľadom na vývoj počasia posunutý a

dispečing a pohotovosť boli ukončené až dňa 22.03.2021.

Na zabezpečenie ZÚ sa požívala nasledovná technika :

* Traktor so sypačom a radlicou
* Multikára so sypačom a radlicou
* UNC s nakladačom a radlicou
* Nákl. automobil IVECO
* Ručné snehové frézy
* Dodavateľský traktor s radlicou
* Dodavateľský traktor so sypačom

Počas ZÚ sa vyskytlo :

40 dní so snežením, z toho 9 dní s intenzívnym snežením / o 28 dní viac ako rok2019/20 /

34 dní s celodenným mrazom / o 16 dní viac ako rok 2019/20 /

58 nocí s teplotami pod -1 st. C ,z toho 20 nocí s teplotou pod – 6 st. C

9 dní s mrznúcim dažďom / o 3 viac ako rok 219/20 /

Stroje absolvovali spolu 43 výjazdov / o 10 viac ako rok 201/20 /,dodávateľský traktor bol

využitý 10 krát / o 8 krát viac ako rok 2019/20 / .

Celkovo bolo pluhovaných a posypaných 3 422,3 km ciest a chodníkov / o 1500,4 km viac ako

rok 2019/20 / ,stroje odpracovali 403 Mth / o 66 Mth viac ako rok 2019/20 / .

Bolo použitých 18 ton posypovej soli / o 2 t viac / a 115 t štrku / o 5 t menej /.

Chodníky a zástavky MHD ručne čistili zamestnanci MsÚ , sneh z ulíc nebolo potrebné vyvážať.

Finančné náklady

Po započítaní nákladov na PHM, opravy a údržbu techniky, posypový materiál, osobné

náklady, poistenia, GPS, dodávateľské výkony a iné sú výdavky MsÚ na zabezpečenie ZÚ v čase

od 15.11.2020 do 22.03.2021 celkom 38 352,28 € .